«Перечень многоквартирных жилых домов, расположенных в зоне теплоснабжения котельных ПАО «КГК» Энергетические сети, отключаемых на время ремонтных работ по ГВС на 2026 год»
	Дата проведения гидравлических испытаний и ремонта оборудования котельных
	Перечень многоквартирных домов

	С 23.06.2026 по 06.07.2026
	Достоевского 57, 59 ,61, 63, 70, 70А, 72, 72А, 74, 76, 76А, 78;
Герцена 123;
Котовского 87, 88;
Фрунзе 104;
Макаренко 95, 96, 96/1;
Репина 40;
Пугачева 95Б, 99, 99А, 101.

	С 09.06.2026 по 22.06.2026
	Керамзитный 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19.

	С 30.06.2026 по 13.07.2026
	Миронова 20; Интернатовская 1,3.

	С 04.08.2026 по 17.08.2026
	Утяк Советская 51, 53, 79, 79Б;
Утяк Садовая 6, 24, 27, 29, 30, 31, 33.

	С 09.06.2026 по 22.06.2026
	9 Мая 1В, 2А, 2Д, 4А, 4Б, 4Б к1, 4В, 4В к1;
Кулибина 1Б; Пархоменко 61.

	С 26.05.2026 по 08.06.2026
	Анфиногенова 5,7,9,11; Школьная 3,5,7,9,11;
Карбышева 1,3,5; Кузнецова 8;
Чернореченская 45, 57, 59, 63, 63А, 65, 69

	С 16.06.2026 по 29.06.2026
	Березовая 9А; Карбышева 66; Пирогова 1, 3, 5, 7, 15, 15А, 19; Перова 16, 18, 20, 22; Черняховского 16.

	С 30.06.2026 по 13.07.2026
	Карбышева 58, 60, 62; Пирогова 9, 11.

	Окончание ОЗП 2025-2026 гг. –
Начало ОЗП 2026-2027 гг.
	Космонавтов 2; Карбышева 44, 44Б, 46, 54, 56Б




	Главный инженер

	М.А. Лыжин

	Начальник ПТО

	Д.В. Ломова

	Начальник Рябковского ЭР	

	В.Н. Дикарев

	Начальник Восточного ЭР
	И.А. Бородин



